# Presupuesto Final – AgendaApp

Valor por hora: $2.500 CLP
Horas totales: 645
Tiempo estimado: ~18 semanas

| Módulo | Horas | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Setup (Firebase, Auth, estructura) | 30 | 75.000 |
| Público (Inicio, Buscador, Acerca de, Contacto) | 70 | 175.000 |
| Registro + Login + Dashboard | 60 | 150.000 |
| Perfiles (Artista, Local) + Responsive | 90 | 225.000 |
| Calendario + Eventos (CRUD) + Compartir | 100 | 250.000 |
| Grupos + Solicitudes | 60 | 150.000 |
| Suscripciones | 35 | 87.500 |
| Panel Admin (Usuarios, Eventos, Ubicaciones) | 80 | 200.000 |
| Gráficos + Exportar XLS | 40 | 100.000 |
| Contenido Estático + Responsive Final | 30 | 75.000 |
| Pruebas, Bugs, Optimización | 40 | 100.000 |
| Documentación + Entrega | 10 | 25.000 |
| Total | 645 | 1.612.500 |

Costo final del proyecto: $1.612.500 CLP
Valor por hora: $2.500 CLP
Horas totales: 645