# Presupuesto Final Detallado (3.000 CLP/hora)

| Módulo | Horas | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- |
| Setup (Firebase, Auth, estructura) | 30 | 90.000 |
| Público (Inicio, Buscador, Acerca de, Contacto) | 70 | 210.000 |
| Registro + Login + Dashboard | 60 | 180.000 |
| Perfiles (Artista, Local) + Responsive | 90 | 270.000 |
| Calendario + Eventos (CRUD) + Compartir | 100 | 300.000 |
| Grupos + Solicitudes | 60 | 180.000 |
| Suscripciones | 35 | 105.000 |
| Panel Admin (Usuarios, Eventos, Ubicaciones) | 80 | 240.000 |
| Gráficos + Exportar XLS | 40 | 120.000 |
| Contenido Estático + Responsive Final | 30 | 90.000 |
| Pruebas, Bugs, Optimización | 40 | 120.000 |
| Documentación + Entrega | 10 | 30.000 |
| Total | 645 | 1.935.000 |

Costo final del proyecto: $1.935.000 CLP
Valor por hora: $3.000 CLP
Tiempo total: 645 horas (~12 semanas)